

<http://106.14.153.113/binance/screenshots.html>

<http://106.14.153.113/binance/mindmap.png>

<http://106.14.153.113/binance/colors.html>

全面复古owchart的一切方式，仅交易所，区块链相关

7月2日上线1.0版本

用户管理服务，第三方行情服务，行情服务，交易服务，验证码服务，上传身份证服务，撮合交易服务。

1. tab1的初步排序(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-18
2. tab1成交量缺失(齐春友) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
3. tab1配色需要修改(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
4. tab3 Limit Order缺失(齐春友) 2018-6-18
5. tab3买卖档初步美化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
6. tab3配色需要修改 未移植安卓 2018-6-18
7. tab3买卖档的上边的文字(齐春友) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
8. 交易所手续费(周林) 2018-6-18
9. LordMT对接手续费(盛俊杰) 2018-6-18
10. 火币网成交量缺失(齐春友) 2018-6-18
11. 币安配色搜集(周林) 2018-6-18
12. Tab2头部美化采用控件重构的方式(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
13. 下拉菜单不显示，点击没效果(陶德) 2018-6-18
14. Tab2头部美化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
15. 一进程序自选股拉取为空(陶德) 2018-6-18
16. Tab3买卖档问题(齐春友) 2018-6-19
17. TouchID验证(周林) 移植安卓(周林) 2018-6-19
18. 服务端行情登陆后马上推一笔(齐春友) 2018-6-19
19. Digit选取产生效果(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
20. 显示买盘或卖盘(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
21. 委托回报美化及优化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
22. 成交回报美化及优化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
23. 深度图的纠正(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
24. 按钮变正方形(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
25. 单选按钮颜色修改(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
26. 我们交易所行的high和low的计算(陶德) 2018-6-19
27. 登陆接口要返回userID，昵称等等(陶德) 2018-6-20
28. 自选股服务删除代码有问题(陶德) 2018-6-20
29. 服务TradeRecord只返回一条(陶德) 2018-6-20
30. 服务端委托回报要参照成交回报 (陶德) 2018-6-20
31. 客户端只显示当前委托(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
32. 全部撤单功能的对接(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
33. 持仓不刷新了(陶德) 2018-6-20
34. 交易所支持撤单(周林) 2018-6-20
35. 显示当前用户名(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
36. 程序登出(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
37. 交易所OrderID和DealID改造(周林) 2018-6-20
38. 交易所历史数据接口协议(周林) 2018-6-20
39. 火币行情端口修改(盛俊杰) 2018-6-20
40. 头部背景色修改(陶德) 2018-6-20
41. 滚动条背景色修改(陶德) 2018-6-20
42. Hide Other Pair(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
43. 对接交易所的历史数据查询及返回接口代码(盛俊杰) 2018-6-21
44. 充值提现界面初步(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-21
45. 在行情服务中嵌入http接口(盛俊杰) 2018-6-21
46. 分时线分段修改(齐春友) 2018-6-21
47. 行情服务提供一个获取最新行情数据的http接口(齐春友) 2018-6-21
48. 服务器文档(周林) 2018-6-21
49. 交易所码表修改全市场(周林) 2018-6-21
50. 行情码表修改为全市场(齐春友) 2018-6-21
51. 人民币对美元汇率接到行情服务中(齐春友) 2018-6-21
52. 在上线服务器上安装必要的软件(周林，姚海凡) 2018-6-21
53. 火币估值的计算(齐春友) 2018-6-22
54. 交易所充值提现协议提供(周林) 2018-6-22
55. 充值提现LordMT端接口初步(盛俊杰) 2018-6-22
56. 充值提现客户端协议对接(盛俊杰) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
57. 持仓列表和充值提现里的代码只拿码表里有的(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
58. Hide Small Balance按钮功能 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-22
59. 当前自选股的星星的正确显示(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
60. 是否自选股的接口(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
61. Deep界面嵌入k线图 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
62. K线图周期切换menu修改(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
63. 日线落地(齐春友) 2018-6-22
64. 注册登录流程的优化及英文修改 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
65. 交易所自动开户(周林) 2018-6-26
66. 五个tab页都显示我们交易所的代码 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
67. Tab持仓没有(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
68. 充值显示地址(齐春友，盛俊杰) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
69. 当前币种充值界面构建(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
70. 充值历史界面构建(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
71. 上线服务器交易所服务部署(周林) 2018-6-26
72. 安卓自选股和行情不是很正常(齐春友) 2018-6-26
73. 持仓百分比下单及下边文本框的计算(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
74. 行情界面加买卖两个按钮及功能(盛俊杰) 移植iOS(盛俊杰) 2018-6-26
75. 交易界面文本框默认文字(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
76. 安卓启动图片要更换(盛俊杰) 2018-6-26
77. 安卓部分英文修改(齐春友) 2018-6-26
78. 安卓K线界面头部显示不正常(陶德) 2018-6-26
79. Soma短信平台对接及部署(姚海凡) 2018-6-26
80. 行情接口可以加汇率，并且把估值计算的代码移植到客户端 2018-6-26
81. 安卓登陆界面美化(陶德) 2018-6-26
82. 安卓忘记密码弹出失败(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-26
83. 所有服务部署到上线服务器(齐春友) 2018-6-26
84. 估值增加人民币符号(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-26
85. 资金页面的样式修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-26
86. 充值下边加两个按钮，可以复制地址(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
87. 注册页面获取验证码对接Soma(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
88. 客户端交易的第一次批量测试(周林) 2018-6-27
89. 挂单按钮功能修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-27
90. 表格列头排序字样优化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-27
91. 成交记录改为委托记录(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-27
92. LordMT启动时查历史委托，回来时填充数据结构(陶德) 2018-6-27
93. 资金页面显示隐藏持仓较少币种(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
94. 资金页面隐藏持仓(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
95. 切换Line，Depth的时候第一下不要显示菜单(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
96. 安卓无法正常显示行情(陶德) 2018-6-27
97. 注册验证码手机号码前缀(中国、香港、日本、新加坡、韩国、沙特、以色列、阿联酋、美国、英国、德国) (姚海凡)中国大陆 +86 香港 +852日本 +81 新加坡 +65 韩国 +82沙特阿拉伯 +966 阿联酋+971 以色列 +972 美国 +1英国 +44德国 +49
98. 手机号码前缀的获取方法(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
99. Tab3两个估值初步 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
100. 币种图标抓取(周林) 2018-6-27
101. 币种图标替换(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
102. Tab4的估值初步 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
103. 点击Tab3的行情图时会自动把价格填到Spin控件中(齐春友)。移植安卓(齐春友) 2018-6-27
104. iOS生成二维码代码嵌入(周林) 2018-6-27
105. Android生成二维码代码嵌入(周林) 2018-6-27
106. Tab3动态的Digit(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-27
107. 安全设置界面配置(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
108. 参考行情接口(齐春友) 2018-6-27
109. 参考行情对接(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
110. 第三方钱包对接一个(周林) 2018-6-28
111. 安卓返回按钮美化 (陶德) 2018-6-28
112. 充值提现历史记录界面配置 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
113. 二维码图片生成(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
114. AppleID申请(周林) 2018-6-28
115. K线图界面可以切换Digit(盛俊杰)，移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
116. 市价单的实现 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
117. 自选股编辑界面配置 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
118. 买卖档可以显示多个档位 2018-6-28
119. 自选股不再使用999，而是使用真的userID(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-28
120. 充值提现历史查询接口贯通(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
121. 自选股编辑界面功能(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
122. K线和交易界面的成交列表(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
123. 获取验证码时可以选择手机号所在地区(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
124. 遍历所有的区块(周林) 2018-6-28
125. K线数值层删除(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
126. Tab3可以上下滚动 移植安卓(齐春友) 2018-6-29
127. 置顶拖动图标寻找(周林) 2018-6-29
128. 置顶拖动图标嵌入项目(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-29
129. 在上线服务器上启动验证码服务(盛俊杰) 2018-6-29
130. 在上线服务器上启动第三方行情服务(盛俊杰) 2018-6-29
131. 安卓持仓显示错误(陶德) 2018-6-29
132. 最高,最低,成交量数值显示都是24h 2018-6-29
133. 安卓K线数值标题把背景去掉(齐春友) 2018-6-29
134. 上传身份证界面代码初步校验(周林) 2018-6-29
135. 上线服务器的数据库连接配置(盛俊杰) 2018-6-29
136. 安卓嵌入上传身份证的代码(陶德) 2018-6-29
137. 安卓拍照界面要能关闭(周林) 2018-6-29
138. 安卓币种图标不全(陶德) 2018-6-29
139. 充值选择按钮删除(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-29
140. 多档行情修改Digit时合并档位(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-29
141. 选择码表界面要绑定真实的码表(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
142. 选择码表界面要显示当前的持仓(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
143. 在上线服务器上成功启动交易所服务(周林) 2018-6-29
144. 验证码服务改成域名访问(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
145. 买卖档配置成更多档位，交易的18档，K线那里20档(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-29
146. 未登录时不能编辑自选股(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
147. 多页夹去掉竖线(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
148. 安卓k线界面取消缩放(陶德) 2018-6-30
149. iOS中单击币种会弹出一个界面，里面有个按钮可以跳转到充值和提现(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
150. 提现界面框架初步构建(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
151. 快捷搜索的初步接入(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
152. 手续费目标币种接口(周林) 2018-6-30
153. 交易端目标币种对接(盛俊杰) 2018-6-30
154. 客户端BIC折扣对接(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
155. iOS缺少开户成功界面(陶德) 2018-6-30
156. 开户成功界面中文转英文(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
157. 上传身份证界面美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
158. Admin可以成功连接线上的UserManager服务(姚海凡) 2018-6-30
159. 在上线服务器上成功启动UserManager服务(姚海凡) 2018-6-30
160. 修改密码界面的对接(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
161. LordMT充值提现接口对接(盛俊杰) 2018-6-30
162. 客户端提现接口对接(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-30
163. 计算24h最大最小值的方法(陶德) 2018-6-30
164. 客户端域名连接服务成功(齐春友) 2018-6-30
165. 在上线服务器上成功启动行情服务(齐春友) 2018-6-30
166. 在上线服务器上成功启动交易服务(盛俊杰) 2018-6-30
167. 把区块信息发到交易所(周林) 2018-6-30
168. 行情服务端手动重连交易所(齐春友) 2018-6-30
169. 服务端对接计算24h最大最小值的方法(齐春友) 2018-6-30
170. 交易服务端手动重连交易所(盛俊杰) 2018-6-30
171. 24h成交量数值服务端计算(陶德)
172. 注册流程测试(陶德,姚海凡,齐春友,盛俊杰)
173. 账户登陆测试(陶德,姚海凡,齐春友,盛俊杰)
174. 在行情服务中可以使用http拉取码表(付鹏)
175. 代码搜索界面