开始

1. tab1的初步排序(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-18
2. tab1成交量缺失(齐春友) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
3. tab1配色需要修改(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
4. tab3 Limit Order缺失(齐春友) 2018-6-18
5. tab3买卖档初步美化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
6. tab3配色需要修改 未移植安卓 2018-6-18
7. tab3买卖档的上边的文字(齐春友) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
8. 交易所手续费(周林) 2018-6-18
9. LordMT对接手续费(盛俊杰) 2018-6-18
10. 火币网成交量缺失(齐春友) 2018-6-18
11. 币安配色搜集(周林) 2018-6-18
12. Tab2头部美化采用控件重构的方式(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
13. 下拉菜单不显示，点击没效果(陶德) 2018-6-18
14. Tab2头部美化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-18
15. 一进程序自选股拉取为空(陶德) 2018-6-18
16. Tab3买卖档问题(齐春友) 2018-6-19
17. TouchID验证(周林) 移植安卓(周林) 2018-6-19
18. 服务端行情登陆后马上推一笔(齐春友) 2018-6-19
19. Digit选取产生效果(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
20. 显示买盘或卖盘(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
21. 委托回报美化及优化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
22. 成交回报美化及优化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
23. 深度图的纠正(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
24. 按钮变正方形(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
25. 单选按钮颜色修改(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-19
26. 我们交易所行的high和low的计算(陶德) 2018-6-19
27. 登陆接口要返回userID，昵称等等(盛俊杰) 2018-6-20
28. 自选股服务删除代码有问题(陶德) 2018-6-20
29. 服务TradeRecord只返回一条(盛俊杰) 2018-6-20
30. 服务端委托回报要参照成交回报 (陶德) 2018-6-20
31. 客户端只显示当前委托(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
32. 全部撤单功能的对接(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
33. 持仓不刷新了(陶德) 2018-6-20
34. 交易所支持撤单(周林) 2018-6-20
35. 显示当前用户名(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
36. 程序登出(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20
37. 交易所OrderID和DealID改造(周林) 2018-6-20
38. 交易所历史数据接口协议(周林) 2018-6-20
39. 火币行情端口修改(盛俊杰) 2018-6-20
40. 头部背景色修改(盛俊杰) 2018-6-20
41. 滚动条背景色修改(陶德) 2018-6-20
42. Hide Other Pair(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-20

------成功救活------

1. 对接交易所的历史数据查询及返回接口代码(盛俊杰) 2018-6-21
2. 充值提现界面初步(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-21
3. 在行情服务中嵌入http接口(盛俊杰) 2018-6-21
4. 分时线分段修改(齐春友) 2018-6-21
5. 行情服务提供一个获取最新行情数据的http接口(齐春友) 2018-6-21
6. 服务器文档(周林) 2018-6-21
7. 交易所码表修改全市场(周林) 2018-6-21
8. 行情码表修改为全市场(齐春友) 2018-6-21
9. 人民币对美元汇率接到行情服务中(齐春友) 2018-6-21
10. 在上线服务器上安装必要的软件(周林，姚海凡) 2018-6-21
11. 火币估值的计算(齐春友) 2018-6-22
12. 交易所充值提现协议提供(周林) 2018-6-22
13. 充值提现LordMT端接口初步(盛俊杰) 2018-6-22
14. 充值提现客户端协议对接(盛俊杰) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
15. 持仓列表和充值提现里的代码只拿码表里有的(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
16. Hide Small Balance按钮功能 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-22
17. 当前自选股的星星的正确显示(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
18. 是否自选股的接口(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
19. Deep界面嵌入k线图 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
20. K线图周期切换menu修改(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
21. 日线落地(齐春友) 2018-6-22
22. 注册登录流程的优化及英文修改 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-22
23. 交易所自动开户(周林) 2018-6-26
24. 五个tab页都显示我们交易所的代码 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
25. Tab持仓没有(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
26. 充值显示地址(齐春友，盛俊杰) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
27. 当前币种充值界面构建(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
28. 充值历史界面构建(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
29. 上线服务器交易所服务部署(周林) 2018-6-26
30. 安卓自选股和行情不是很正常(齐春友) 2018-6-26
31. 持仓百分比下单及下边文本框的计算(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-26
32. 行情界面加买卖两个按钮及功能(盛俊杰) 移植iOS(盛俊杰) 2018-6-26
33. 交易界面文本框默认文字(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
34. 安卓启动图片要更换(盛俊杰) 2018-6-26
35. 安卓部分英文修改(齐春友) 2018-6-26
36. 安卓K线界面头部显示不正常(陶德) 2018-6-26
37. Soma短信平台对接及部署(姚海凡) 2018-6-26
38. 行情接口可以加汇率，并且把估值计算的代码移植到客户端 2018-6-26
39. 安卓登陆界面美化(陶德) 2018-6-26
40. 安卓忘记密码弹出失败(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
41. 所有服务部署到上线服务器(齐春友) 2018-6-26
42. 估值增加人民币符号(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
43. 资金页面的样式修改(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-26
44. 充值下边加两个按钮，可以复制地址(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
45. 注册页面获取验证码对接Soma(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
46. 客户端交易的第一次批量测试(周林) 2018-6-27
47. 挂单按钮功能修改(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
48. 表格列头排序字样优化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-27
49. 成交记录改为委托记录(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
50. LordMT启动时查历史委托，回来时填充数据结构(盛俊杰) 2018-6-27
51. 资金页面显示隐藏持仓较少币种(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
52. 资金页面隐藏持仓(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
53. 切换Line，Depth的时候第一下不要显示菜单(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
54. 安卓无法正常显示行情(齐春友) 2018-6-27
55. 注册验证码手机号码前缀(中国、香港、日本、新加坡、韩国、沙特、以色列、阿联酋、美国、英国、德国) (姚海凡)中国大陆 +86 香港 +852日本 +81 新加坡 +65 韩国 +82沙特阿拉伯 +966 阿联酋+971 以色列 +972 美国 +1英国 +44德国 +49
56. 手机号码前缀的获取方法(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
57. Tab3两个估值初步 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
58. 币种图标抓取(周林) 2018-6-27
59. 币种图标替换(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
60. Tab4的估值初步 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
61. 点击Tab3的行情图时会自动把价格填到Spin控件中(齐春友)。移植安卓(齐春友) 2018-6-27
62. iOS生成二维码代码嵌入(周林) 2018-6-27
63. Android生成二维码代码嵌入(周林) 2018-6-27
64. Tab3动态的Digit(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
65. 安全设置界面配置(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-27
66. 参考行情接口(齐春友) 2018-6-27
67. 参考行情对接(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-27
68. 第三方钱包对接一个(周林) 2018-6-28
69. 安卓返回按钮美化 (陶德) 2018-6-28
70. 充值提现历史记录界面配置 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
71. 二维码图片生成(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
72. AppleID申请(周林) 2018-6-28
73. K线图界面可以切换Digit(盛俊杰)，移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
74. 市价单的实现 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
75. 自选股编辑界面配置 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
76. 买卖档可以显示多个档位 2018-6-28
77. 自选股不再使用999，而是使用真的userID(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
78. 充值提现历史查询接口贯通(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
79. 自选股编辑界面功能(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-28
80. K线和交易界面的成交列表(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
81. 获取验证码时可以选择手机号所在地区(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
82. 遍历所有的区块(周林) 2018-6-28
83. K线数值层删除(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-28
84. Tab3可以上下滚动 移植安卓(齐春友) 2018-6-29
85. 置顶拖动图标寻找(周林) 2018-6-29
86. 置顶拖动图标嵌入项目(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-29
87. 在上线服务器上启动验证码服务(盛俊杰) 2018-6-29
88. 在上线服务器上启动第三方行情服务(盛俊杰) 2018-6-29
89. 安卓持仓显示错误(陶德) 2018-6-29
90. 最高,最低,成交量数值显示都是24h 2018-6-29
91. 安卓K线数值标题把背景去掉(齐春友) 2018-6-29
92. 上传身份证界面代码初步校验(周林) 2018-6-29
93. 上线服务器的数据库连接配置(盛俊杰) 2018-6-29
94. 安卓嵌入上传身份证的代码(陶德) 2018-6-29
95. 安卓拍照界面要能关闭(周林) 2018-6-29
96. 安卓币种图标不全(陶德) 2018-6-29
97. 充值选择按钮删除(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
98. 多档行情修改Digit时合并档位(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-29
99. 选择码表界面要绑定真实的码表(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
100. 选择码表界面要显示当前的持仓(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
101. 在上线服务器上成功启动交易所服务(周林) 2018-6-29
102. 验证码服务改成域名访问(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
103. 买卖档配置成更多档位，交易的18档，K线那里20档(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-29
104. 未登录时不能编辑自选股(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-30
105. 多页夹去掉竖线(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-30
106. 安卓k线界面取消缩放(陶德) 2018-6-30
107. iOS中单击币种会弹出一个界面，里面有个按钮可以跳转到充值和提现(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
108. 提现界面框架初步构建(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
109. 快捷搜索的初步接入(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
110. 手续费目标币种接口(周林) 2018-6-30
111. 交易端目标币种对接(盛俊杰) 2018-6-30
112. 客户端BIC折扣对接(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-30
113. iOS缺少开户成功界面(陶德) 2018-6-30
114. 开户成功界面中文转英文(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-30
115. 上传身份证界面美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-6-30
116. Admin可以成功连接线上的UserManager服务(姚海凡) 2018-6-30
117. 在上线服务器上成功启动UserManager服务(姚海凡) 2018-6-30
118. 修改密码界面的对接(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
119. LordMT充值提现接口对接(盛俊杰) 2018-6-30
120. 客户端提现接口对接(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-6-30
121. 计算24h最大最小值的方法(陶德) 2018-6-30
122. 客户端域名连接服务成功(齐春友) 2018-6-30
123. 在上线服务器上成功启动行情服务(齐春友) 2018-6-30
124. 在上线服务器上成功启动交易服务(盛俊杰) 2018-6-30
125. 把区块信息发到交易所(周林) 2018-6-30
126. 行情服务端手动重连交易所(齐春友) 2018-6-30
127. 服务端对接计算24h最大最小值的方法(齐春友) 2018-6-30
128. 交易服务端手动重连交易所(盛俊杰) 2018-6-30
129. 服务端发送验证不对(姚海凡) 2018-6-30
130. iOS选择币种没有图标(盛俊杰) 2018-6-30
131. 注册成功后不跳转到上传界面(姚海凡) 移植安卓(姚海凡) 2018-6-30
132. 提现界面初步美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-6-30
133. 注册界面中文改英文(姚海凡) 移植安卓(姚海凡) 2018-6-30
134. 关于界面的修改(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-1
135. 点击充值，提现跳转到对应的界面(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-1
136. 安卓测试用户注册(齐春友，周林，盛俊杰) 2018-7-1
137. iOS测试用户注册(姚海凡) 2018-7-1
138. 安卓验证码发送后提示错误(盛俊杰) 2018-7-1
139. 安卓注册页面显示少一个张图片(周林) 2018-7-1
140. 安卓注册成功后不要打开上传身份证的界面(齐春友) 2018-7-1
141. 注册页面中文改英文(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-1
142. 验证码文字修改(姚海凡) 2018-7-1
143. 注册成功后把自己关掉，弹出成功的界面(齐春友，盛俊杰) 2018-7-1
144. 注册成功后的提示界面美化(齐春友) 安卓(盛俊杰) 2018-7-1
145. 修改密码界面初步测试(周林) 2018-7-1
146. 底部栏图片修改(姚海凡) 移植安卓(姚海凡) 2018-7-1
147. 安卓修改密码第一界面文字有遮挡(陶德) 2018-7-1
148. 登陆服务连接域名错误(盛俊杰) 移植安卓(齐春友) 2018-7-1
149. 注册保存电话号码是加前缀的(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-1
150. 交易tab委托有个默认文字没有(盛俊杰) 2018-7-1
151. 安卓底部栏颜色换成黄色(盛俊杰) 2018-7-1
152. iOS交易tab没有委托列表显示(齐春友) 2018-7-1
153. 客户端估值超级大(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-1
154. 交易所行情，交易初步接通(盛俊杰，周林，齐春友) 2018-7-1

------上线日开始------

1. iOS交易界面价格输入框一点就崩溃(齐春友) 2018-7-2
2. 弹出层的渐变色不对(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
3. 注册服务新增UserID(盛俊杰) 2018-7-2
4. K线的买卖按钮没有对接(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
5. 自选股编辑按钮只在选择自选股页时显示(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
6. 重新获取验证码文字修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
7. 删除错误录入的用户(盛俊杰) 2018-7-2
8. 删除错误录入的自选股(盛俊杰) 2018-7-2
9. 服务端新增自选股时自动开辟类别(盛俊杰) 2018-7-2
10. 客户端新增自选股时不自动开辟类别(盛俊杰) 2018-7-2
11. 用户管理界面刷新机制修改，退出按钮按照是否登陆显示(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
12. 客户端不请求成交回报 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
13. 交易所自动注册用户时要给所有的币种充值(周林) 2018-7-2
14. 客户端持仓有时显示，有时不显示(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
15. 客户端持仓排序不对(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
16. 交易服务端不推送成交回报(盛俊杰) 2018-7-2
17. 客户端持仓缺少币种(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
18. 制作BIC的图标BIC.png (姚海凡) 2018-7-2
19. 使用新的BIC的图标(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
20. 服务端没有行情的情况下需要补发一笔空行情(齐春友) 2018-7-2
21. 客户端对接第三方行情(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
22. 客户端显示第三方行情(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
23. 登陆界面可以选择地区(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
24. 行情界面切换Tab页文字颜色不对，没有选中效果 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
25. 客户端估值计算方法写错了(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
26. iOS标题栏配色出错(陶德) 2018-7-2
27. 安卓绑定委托回报出错(盛俊杰) 2018-7-2
28. 交易初步测试(盛俊杰) 2018-7-2
29. 安卓历史委托不显示(盛俊杰) 2018-7-2
30. 安卓各种数据不显示 (齐春友) 2018-7-2
31. 选择地区的文字颜色要改成黄色(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
32. iOS保留小数位数用错方法(盛俊杰) 2018-7-2
33. 拉取第三方行情出错(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
34. 选择Digit的文字不对(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
35. 服务端持仓数量不对(盛俊杰) 2018-7-2
36. 行情界面颜色修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
37. iOS登陆跳转不正常(周林) 2018-7-2
38. app提交前准备工作(周林) 2018-7-2
39. 买卖档优化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
40. 安卓登陆成功后交易请求行情(陶德) 2018-7-2
41. 历史委托回报少个方向字段(周林) 2018-7-2
42. 交易服务历史回报加个方向字段(陶德) 2018-7-2
43. 分时图右侧显示不正常(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-2
44. 交易界面没显示当前可用数量 (盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-2
45. 最新成交记录未显示 (齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
46. 必须买卖以后界面上才显示最新的委托列表(齐春友) 2018-7-2
47. 安卓没有第三方行情(陶德) 2018-7-2
48. 要能粗略显示估值(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-2
49. 币安的图标要换掉(陶德) 2018-7-2
50. 手机端产品链接页面开发(付鹏) 2018-7-2
51. 安卓k线图买卖档显示外观有问题(陶德) 2018-7-2
52. 安卓输入框颜色太难看(陶德) 2018-7-2
53. 输入框位置不对(陶德) 2018-7-2
54. 安卓深度图显示有问题(陶德) 2018-7-2
55. 安卓顶部行情不显示(陶德) 2018-7-2
56. 安卓配置错误(陶德) 2018-7-2
57. 安卓自选股编辑出错(陶德) 2018-7-2
58. 价格输入框Digit修改(陶德) 2018-7-2
59. 安卓打包apk 1.0.0.0（周林）2018-7-2
60. 部署网站到日本服务器，提供安卓下载链接(周林) 2018-7-2

------iOS/Android上线成功 1.0.0.0 (59项)------

1. 决定线上服务另开备用端口序列 <= 13333 (陶德) 2018-7-3
2. 客户端码表删除合约乘数这个字段(齐春友) 2018-7-3
3. 服务端码表删除合约乘数这个字段(齐春友) 2018-7-3
4. 为程序设置版本号(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-3
5. 多页夹页头显示样式修改(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-3
6. 主界面码表拉了两次(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-3
7. 持仓表格背景色修改(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-3
8. 交易输入框文字改成白色(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-3
9. 主站提供程序版本号服务(付鹏) 2018-7-3
10. iOS的tab3显示位置不对(齐春友) 2018-7-3
11. 增加持仓表格的高度(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-3
12. 安卓估值类型转换科学计数法问题(盛俊杰) 2018-7-3
13. 行情服务对接交易所的码表(齐春友) 2018-7-3
14. 交易所码表的确定(周林) 2018-7-3
15. 交易所码表接口要提供足够的信息(周林) 2018-7-3
16. 安卓打包apk 1.0.0.1（盛俊杰）2018-7-3
17. 交易所导入币安所有币种加手续费(周林) 2018-7-3
18. 交易所增加更多的码表(周林)

------iOS/Android升级成功 1.0.0.1 (18项)------

1. 安卓切换底部菜单错误(盛俊杰) 2018-7-4
2. 手机邮箱申请(周林) 2018-7-4
3. 价格输入框样式修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-4
4. 行情多页夹动画效果齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-4
5. 交易多页夹动画效果(齐春友) 2018-7-4
6. K线界面多页夹动画(齐春友) 2018-7-4
7. 出入金历史多页夹动画(齐春友) 2018-7-4
8. 安卓版本不一致时自动跳转新版apk地址(齐春友) 2018-7-4
9. iOS版本不一致时加入弹出提示框(齐春友) 2018-7-4
10. 版本号改为1.0.0.2(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-4
11. 交易所委托全部存入Redis(周林) 2018-7-4
12. 交易所恢复支持压缩(周林) 2018-7-4
13. 选择精度显示错误问题(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-4
14. 安卓登陆界面选择手机号按钮样式修改(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-4
15. 安卓注册界面选择手机号按钮样式修改(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-4
16. 安卓打包apk 1.0.0.2及部署（盛俊杰）2018-7-4

------升级1成功 1.0.0.2 (16项)------

1. K线删除指标层(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-4
2. 交易多页夹动画效果移植安卓(齐春友) 2018-7-4
3. K线界面多页夹动画效果移植安卓(齐春友) 2018-7-4
4. 出入金历史多页夹动画效果移植安卓(齐春友) 2018-7-4
5. iOS登陆界面选择手机号按钮样式修改(盛俊杰) 2018-7-4
6. iOS安卓注册界面选择手机号按钮样式修改(盛俊杰) 2018-7-4
7. 新启动动画图片(姚海凡) 2018-7-4 移植安卓(姚海凡) 2018-7-4
8. 多页夹动画逻辑修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-5
9. k线切换周期多页夹美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-5
10. 修改默认码表为ADA/BIC(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
11. 买卖档选中修正(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
12. 买卖档外观美化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
13. 买卖按钮美化(陶德) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
14. 下拉框美化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
15. Tab4排序按钮美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-5
16. 复选框动画效果(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-5
17. 使用photoshop改变图片大小和颜色(盛俊杰,齐春友) 2018-7-5
18. 安卓更换最新底部栏图片（盛俊杰）2018-7-5
19. 交易所行情推送要打包一起发送(周林) 2018-7-5
20. 行情服务一次可以接受交易所多笔行情(齐春友) 2018-7-5
21. iOS更换最新底部栏图片(齐春友) 2018-7-5
22. 默认选中BIC市场(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
23. 按钮样式修改(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-5
24. 打包行情成功升级(周林) 2018-7-5
25. 版本号改为1.0.0.3(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-5
26. 安卓打包apk 1.0.0.3及部署（盛俊杰）2018-7-5

------iOS/Android升级2成功 1.0.0.3 (25项)------

1. iOS行情登陆了两次(陶德) 2018-7-6
2. 安卓Cookie保存失败修改(齐春友) 2018-7-6
3. 删除交易服务的上传数据(盛俊杰) 2018-7-6
4. Tab4持仓表格美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
5. 关于界面显示当前版本(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
6. 交易下单框的美化(陶德) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
7. 部分新款图标的替换(陶德) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
8. 部分新款图标的PS改造(齐春友，姚海凡) 2018-7-6
9. iOS登陆界面重新美化(陶德) 2018-7-6
10. 行情服务板块报价接口(齐春友) 2018-7-6
11. 安卓登陆界面重新美化(陶德) 2018-7-6
12. K线界面多个按钮的默认选中(齐春友）移植安卓(齐春友) 2018-7-6
13. 客户端对接板块报价接口(齐春友) 2018-7-6 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
14. iOS图标修改分辨率(齐春友) 2018-7-6
15. AppStore提交，iOS上线(周林) 2018-7-6
16. 安卓打包apk 1.0.0.4及部署（周林）2018-7-6

------iOS/Android升级3成功 1.0.0.4 （15项）------

1. 美化k线顶部数据栏(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
2. K线改精度那里去掉Decimal字样(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
3. 买卖档降低透明度(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
4. 涨跌颜色的重新校准(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
5. 下拉菜单绘图错误(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
6. 买卖档点击时没有判断数值框是否为空(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
7. 下单菜单美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
8. 买卖档结构美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
9. 行情表格的文字要加大(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
10. iOS登陆界面关闭按钮增大(陶德) 2018-7-6
11. K线买卖档显示不正常(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
12. 新型复选框 (陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
13. 行情表格滚动时点击不跳转 (陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
14. 深度图的渐变美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
15. 深度图的左右上下间隙调整(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
16. 行情列表没有行情时显示--(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
17. K线选择周期加入动画(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-6
18. 交易所行情推送太频繁了(周林) 2018-7-9
19. 交易所买卖盘排序不对(周林) 2018-7-9
20. 交易所支持撤单(周林) 2018-7-9
21. K线层去掉缩放变量(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-6
22. AppStore重新提交(周林) 2018-7-9
23. 成交列表列头字体美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-9
24. 切用户头像图片(姚海凡) 2018-7-9
25. 发现买卖档的文字配色不对(周林) 2018-7-9
26. 修改买卖档的文字颜色(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-9
27. 更换新的用户头像图片(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-9
28. 选择手机号选择美化界面美化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-9
29. 安卓的全面测试及修改(陶德) 2018-7-9
30. 码表的PriceTick有问题，做下特殊处理(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-9
31. 深度图严重错误(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-9
32. K线周期选择的美化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-9
33. 安卓打包apk 1.0.0.5（盛俊杰）2018-7-9

------iOS/Android升级4成功 1.0.0.5 (32项)------

1. 成交列表实现和美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
2. 消灭LordMT，项目改名为TP(陶德) 2018-7-10
3. 代码搜索界面初步(周林) 移植安卓(周林) 2018-7-10
4. 切一些客户端需要的图标(姚海凡) 2018-7-10
5. 在项目中嵌入一些图片(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
6. 用户界面的初步美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
7. 星星图片要变成黄颜色的(姚海凡，齐春友) 2018-7-10
8. 我的界面显示新的图标(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
9. 安全设置界面的美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
10. 持仓表格美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
11. 选择币种表格美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
12. 客户端对接撤单代码(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-10
13. 交易服务对接撤单代码(盛俊杰) 2018-7-10
14. 委托表格美化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-10
15. 持仓排序按钮的美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
16. 历史委托表格美化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-10
17. 安卓委托列表可以撤单(盛俊杰)
18. 充值界面初步美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-10
19. 交易所代码优化(周林) 2018-7-10
20. 交易所撤单功能优化(周林) 2018-7-10
21. 安卓打包apk 1.0.0.6（盛俊杰）2018-7-10

------iOS/Android升级5成功 1.0.0.6 (20项)------

1. iOS委托列表可以撤单(盛俊杰) 2018-7-11
2. 持仓界面的初步美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
3. 持仓界面点击排序按钮后会进行切换样式(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
4. 持仓排序按钮的美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
5. 安全设置界面样式修改(盛俊杰) 2018-7-11
6. 安全设置界面左上角改成X(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-11
7. 行情服务码表出错(齐春友) 2018-7-11
8. 行情端码表没有推送代码的priceTick(齐春友) 2018-7-11
9. 持仓要对接代码代码的name(齐春友) 2018-7-11
10. 充值界面进一步美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
11. 交易所要推送代码的name字段(周林) 2018-7-11
12. 交易所推送PriceTick数值错误(周林) 2018-7-11
13. 为iOS一些窗体添加标题(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-11
14. 持仓弹出界面的英文化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
15. 安卓行情列表不能滚动(齐春友) 2018-7-11
16. 在程序退出时安全退出关联的Redis(周林) 2018-7-11
17. 撮合之前将临时委托拷贝到撮合队列需要优化, 修改为二分插入(周林) 2018-7-11
18. 撮合成交通知修改成一次撮合完成再推送到监听器,之前是每一单撮合成功都推送(周林) 2018-7-11
19. 表格列头颜色修改(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
20. 持仓要显示BTC 移植安卓(齐春友) 2018-7-11
21. 安卓输入文本框样式修改，以及垂直居中(陶德) 2018-7-11
22. 安卓启动图片替换(陶德) 2018-7-11
23. 安卓弹出空的代码搜索界面(盛俊杰) 2018-7-11
24. 安卓打包apk 1.0.0.7（盛俊杰）2018-7-11

------iOS/Android升级6成功 1.0.0.7 (23项)------

1. 安卓登陆界面的关闭按钮要加大，颜色变白色(齐春友) 2018-7-12
2. 持仓表格初步可以滑动(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-12
3. iOS弹出代码搜索界面(盛俊杰) 2018-7-12
4. 挑选交易所的首批真实手机邮箱用户(全体) 2018-7-12
5. 初步绘制搜索界面(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-12
6. 行情交易http返回数据异常(齐春友) 2018-7-12
7. C#连接到交易服务(陶德) 2018-7-12
8. 持仓弹出框的美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-12
9. Tab3可用显示有问题(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-12
10. 交易所协议修改(周林) 2018-7-12
11. 交易服务对接新的交易所协议(周林) 2018-7-12
12. 交易所成交信息推送到所有的交易连接上(周林) 2018-7-12
13. 交易所允许来自任何socket的委托(周林) 2018-7-12
14. 修改委托申报回调到广播(周林) 2018-7-12
15. 修改委托回报到广播(周林) 2018-7-12
16. 修改委托成交到广播(周林) 2018-7-12
17. 修改撤单回报到广播(周林) 2018-7-12
18. 客户端报价数据要缓存(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-12
19. Tab4估值有显示(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-12
20. 第三方参考行情一直没有(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-12
21. 安卓打包apk 1.0.0.8（盛俊杰）2018-7-12

------iOS/Android升级7成功 1.0.0.8 (19项)------

1. Decimal显示不正确(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-13
2. 支持验证码发送到手机邮箱(姚海凡) 2018-7-13
3. 登陆界面增加可选手机还是邮箱的多页夹(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-13
4. 注册界面增加可选手机还是邮箱的多页夹(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-13
5. 不允许注册两次用户 (盛俊杰) 2018-7-13
6. 高清用户头像切图(姚海凡) 2018-7-13
7. 替换高清用户头像(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-13
8. 安卓tab2买卖档不能正常显示(齐春友) 2018-7-13
9. K线标题数字精度显示有误(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-13
10. 编译lua静态库,x86,x64,x86d,x64d(周林) 2018-7-13
11. lua嵌入交易所(周林) 2018-7-13
12. 封装lua, 更简单的调用(周林) 2018-7-13
13. 初步实现代码搜索功能(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-13
14. 内部注册用户的接口(盛俊杰) 2018-7-13
15. 登陆切换到邮箱时隐藏掉选择手机区域的按钮(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-13
16. 注册切换到邮箱时隐藏掉选择手机区域的按钮(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-13
17. 安卓按钮闪烁(陶德) 2018-7-13
18. 用户界面未登陆时的菜单改变(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-13
19. 批量注册第一组用户(盛俊杰) 2018-7-13
20. 安卓打包apk 1.0.0.9（盛俊杰）2018-7-13

------iOS/Android升级8成功 1.0.0.9 (19项)------

1. 第一组用户第一次测试(陶德) 2018-7-16
2. 交易所持仓返回错误(周林) 2018-7-16
3. 搜集更多的用户账户(陶德) 2018-7-16
4. 确定账户体系以邮箱为主，手机为辅(陶德) 2018-7-16
5. 选择手机或邮箱选项卡的美化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-16
6. 客户端无法收到手机验证码(姚海凡) 2018-7-16
7. 第一组用户第二次测试(陶德,周林) 2018-7-16
8. 收到交易所持仓时不要累加，要更新(陶德) 2018-7-16
9. 交易服务代码一直没有和git同步(盛俊杰) 2018-7-16
10. 为假币制作特别的标志(姚海凡) 2018-7-16
11. 代码搜索可以显示行情(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-16
12. 交易所操作数据库过于频繁(周林) 2018-7-16
13. 交易所交易多了会卡死(周林) 2018-7-16
14. 买卖档切换Digit又被刷回来了(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-16
15. 服务端支持用邮箱注册用户(盛俊杰,戴龙兵) 2018-7-16
16. 登陆界面默认选择邮箱(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-16
17. 客户端支持用邮箱注册用户(盛俊杰,戴龙兵) 移植安卓(盛俊杰,戴龙兵) 2018-7-16
18. 客户端可以用邮箱登陆(盛俊杰,戴龙兵) 移植安卓(盛俊杰,戴龙兵) 2018-7-16
19. 安全设置界面缺少标题(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-16
20. 买卖档最新价格的Digit要使用原始的Digit(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-16
21. 点击登陆按钮时弹出登录界面(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-16
22. 安卓打包apk 1.0.0.10（盛俊杰）2018-7-16

------iOS/Android升级9成功 1.0.0.10 (21项)------

1. 点击右边三个页不再弹出登录界面(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-17
2. 登陆界面弹出逻辑修改(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-17
3. 服务端高开低收成交量的重新整理(齐春友) 2018-7-17
4. lua操作池(周林) 2018-7-17
5. 参考新的lua操作池, 优化旧的mysql连接池(周林) 2018-7-17
6. 修复旧的mysql 连接池中信号量初始化bug(周林) 2018-7-17
7. 交易对子指针优化(周林) 2018-7-17
8. 修复日志影响速度的问题(周林) 2018-7-17
9. 服务端判断用户存在时去掉DeleteFlag的条件(盛俊杰) 2018-7-17
10. 注册5000个邮箱用户(盛俊杰) 2018-7-17
11. 全部切换release启动(周林,齐春友,盛俊杰) 2018-7-17
12. 第二组用户第一次测试(周林,齐春友,盛俊杰) 2018-7-17
13. 安卓配置用户设置界面(努尔东) 2018-7-17
14. iOS配置用户设置界面(努尔东) 2018-7-17
15. iOS浮动按钮(戴龙兵) 2018-7-17
16. 日本服务器邮箱验证码收不到(姚海凡) 2018-7-17
17. 测试接收邮箱验证码(盛俊杰) 2018-7-17
18. iOS底部栏文字颜色修改(戴龙兵) 2018-7-17
19. 安全设置中界面弹出关于(奴尔东) 移植安卓(奴尔东) 2018-7-17
20. 取消Support中弹出关于界面(奴尔东) 移植安卓(奴尔东) 2018-7-17
21. 交易所成交量推送为0(齐春友) 2018-7-17
22. 安卓打包apk 1.0.0.11（盛俊杰）2018-7-17

------iOS/Android升级10成功 1.0.0.11 (21项)------

1. 去掉止盈止损(齐春友) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-18
2. 安卓打包apk 1.0.0.12（盛俊杰）2018-7-18

------iOS/Android升级11成功 1.0.0.12 (1项)------

1. 安卓浮动按钮(戴龙兵) 2018-7-18
2. 安卓浮动按钮的美化(戴龙兵) 2018-7-18
3. 市价交易搞正确(盛俊杰)移植安卓(盛俊杰) 2018-7-18
4. 改变登出按钮的位置(努尔东) 移植安卓(奴尔东) 2018-7-18
5. 安卓打包apk 1.0.0.13（盛俊杰）2018-7-18

------iOS/Android升级12成功 1.0.0.13 (4项)------

1. Tab1的搜索按钮切图(姚海凡) 2018-7-18
2. 浮动按钮的跳转买卖功能(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-18
3. K线层中删除原来的买卖按钮(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-18
4. Java服务搭载websocket框架(付鹏) 2018-7-18
5. Java服务连接交易和行情(付鹏) 2018-7-18
6. K线切换周期后的菜单显示效果修改(盛俊杰)移植安卓(盛俊杰) 2018-7-18
7. K线切换周期后文字修改(盛俊杰)移植安卓(盛俊杰) 2018-7-18
8. 原有的登出按钮要删除(努尔东) 移植安卓(奴尔东) 2018-7-18
9. 安卓打包apk 1.0.0.14（盛俊杰）2018-7-18

------iOS/Android升级13成功 1.0.0.14 (7项)------

1. Tab1更换搜索按钮图片(齐春友) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-18
2. 退出按钮文字要改成Logout(努尔东) 移植安卓(奴尔东) 2018-7-18
3. 用户界面英文写错(努尔东) 移植安卓(奴尔东) 2018-7-18
4. 单选框样式修改，加上动画(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-18
5. 优化查询交易对子(周林) 2018-7-18
6. 优化消息处理线程(周林) 2018-7-18
7. 优化委托处理线程(周林) 2018-7-18
8. 市价下单委托支持(周林) 2018-7-18
9. 支持最小手续费问题(周林) 2018-7-18
10. 编写lua script 收取手续费(周林) 2018-7-18
11. 新增模拟币种的配置(周林) 2018-7-18
12. 客户端市价委托发0.0(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-18
13. 深度图要更加漂亮(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-18
14. 安卓打包apk 1.0.0.15（盛俊杰）2018-7-18

------iOS/Android升级14成功 1.0.0.15 (13项)------

1. 可以指定是使用邮箱还是手机(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-22
2. 下拉菜单的美化(努尔东) 移植安卓(努尔东) 2018-7-22
3. 登陆注册界面加上密码标签(努尔东) 移植安卓(努尔东) 2018-7-22
4. K线的阳线要是实心的(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-22
5. 网页版Trade静态页面配置(付鹏) 2018-7-22
6. 网页版登陆静态页面配置(努尔东) 2018-7-22
7. 网页版注册静态页面配置(努尔东) 2018-7-22
8. 修改mysql 币种表, 使用新定义的币种(周林) 2018-7-22
9. mysql表中新增模拟币种(周林) 2018-7-22
10. 客户端提现界面美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-22
11. 深度买卖档排序颠倒(周林) 2018-7-22
12. 测试程序里只交易假币(盛俊杰) 2018-7-22
13. 交易所新服务联调(盛俊杰,周林,齐春友) 2018-7-22
14. 安卓打包apk 1.1.0.0（盛俊杰）2018-7-22

------iOS/Android升级15成功 1.1.0.0 (15项)------

1. 网页版推送码表到首页(齐春友,戴龙兵) 2018-7-23
2. 配置trade-org页面（付鹏）2018-7-23
3. 创建1000万个TraderID(姚海凡) 2018-7-23
4. 为假币配置新的图标(齐春友,戴龙兵) 移植安卓(齐春友,戴龙兵) 2018-7-23
5. BIC里配置显示所有的假币(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-23
6. 搭建测试ipv6环境(周林) 2018-7-23
7. 代码搜索可以添加删除自选股(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-23
8. 使用新的保存删除自选股的图(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-23
9. 切保存删除自选股的图(姚海凡) 2018-7-23
10. 把搜索按钮的放大镜搞小一点，颜色不要变蓝色(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵)2018-7-23
11. 修改trade页面表格异步加载（努尔东）2018-7-23
12. 修复orderid 生成的orderid一样(周林) 2018-7-23
13. 修复交易广播压缩失败问题(周林) 2018-7-23
14. 成交量阳线时为实心(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-23
15. AppStore提交新版本(盛俊杰,周林) 2018-7-23
16. 持仓界面代码搜索去掉(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵)2018-7-23
17. 选择代码界面初步(盛俊杰)移植安卓(盛俊杰) 2018-7-23
18. K线的选择精度的下拉列表要往上弹(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵)2018-7-23
19. 选择币种界面美化(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵)2018-7-23
20. iOS的tab2的添加删除自选股的按钮去掉蓝色 (戴龙兵) 2018-7-23
21. iOS的tab3的中间标签去掉蓝色(戴龙兵) 2018-7-23
22. 选择代码界面美化(盛俊杰)移植安卓(盛俊杰) 2018-7-23
23. 代码搜索界面美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-23
24. 用户界面有时显示不正确(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-23
25. trade-org页面表格异步加载(努尔东) 2018-7-23
26. 网页版修复websocket连接断开问题(戴龙兵) 2018-7-23
27. trade-org页面表格异步加载导致页面显示错误(付鹏) 2018-7-23
28. 安卓打包apk 1.1.0.1（盛俊杰）2018-7-23

------iOS/Android升级16成功 1.1.0.1 (27项)------

1. Hideshowbalance图标重切(姚海凡) 2018-7-24
2. 编辑自选股按钮切图(姚海凡) 2018-7-24
3. Websocket服务实体类名称修改(付鹏) 2018-7-24
4. 某些情况下ios原来设置无法滚动的界面会可以滚动(陶德) 2018-7-24
5. 行情服务实体类名称修改(齐春友) 2018-7-24
6. 安卓实体类名称修改(努尔东) 2018-7-24
7. 交易服务实体类名称修改(盛俊杰) 2018-7-24
8. 下拉菜单选项多条线(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
9. 多页夹支持显示向下的箭头(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
10. iOS实体类名称修改(戴龙兵) 2018-7-24
11. 多页夹支持显示图标(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
12. 被选中的spin边线变黄色(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
13. Hideshowbalance图标替换(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-24
14. K线周期选择加向下箭头(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
15. Tab3的成交列表列头颜色不对，高度不够(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
16. K线周期选择第一次默认选项(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
17. 持仓页面代码简称交易所没有推(周林) 2018-7-24
18. 所有的return按钮全部改成X(戴龙兵) 安卓(盛俊杰) 2018-7-24
19. 所有的X按钮都是白色(戴龙兵) 安卓(盛俊杰) 2018-7-24
20. Tab1表格列头文字要加大(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
21. Tab1表格列头逻辑优化(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
22. 手机号，验证码都收不到(姚海凡) 2018-7-24
23. 二维码两个按钮切图(姚海凡) 2018-7-24
24. 客户端显示简称不对(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-24
25. Orderbook标签背景色调整(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
26. 底部栏文字颜色修改为212,158,45(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
27. 持仓百分比按钮点击应该变黄色，未点击时应恢复颜色(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
28. 原生文本编辑框去掉边框(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
29. 设置界面分割颜色不对，某些值要归0(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
30. iOS字体修改(陶德) 2018-7-24
31. trade-org页面系统时间显示并随时更新(付鹏) 2018-7-24
32. index表格数据回显问题(付鹏) 2018-7-24
33. 修改密码手机号显示不全(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
34. 首页码表数据分类显示(努尔东) 2018-7-24
35. 行情页切换代码要记住滚动条上次位置，并自动滚动到上次的位置(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
36. 假币的简称显示为Test coin(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
37. 分时线就是1分钟线，k线改成线状图(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
38. 充值二维码美化(齐春友) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
39. 登陆服务支持跨域(盛俊杰) 2018-7-24
40. 客户端设置一个flag，可以选择不现实任何假币(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
41. 遍历以太坊区块, 识别代币的交易并记录; (周林)
42. 预创建一批给予evm的地址, 以分配; (周林)
43. 将服务部署到钱包服务器(附带安装各种运行时环境) (周林)
44. 消除iOS用户界面未登陆时的黑块(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
45. 修改密码发送验证码要区分是手机还是邮箱(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
46. 弹出的balance界面要填入一些值(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-24
47. 弹出的balance界面的美化(齐春友) 移植安卓(齐春友) 2018-7-24
48. 修改密码界面美化(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
49. 右侧搜索框选中时的颜色为黄色(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
50. 用户连接退出检测使用TraderID(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
51. 代码选择界面可以显示大量的码表(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
52. 下单非法输入验证(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
53. 弹出的balance界面名字多了横线(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
54. 弹出的balance界面名字显示问号，有的图片不显示(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
55. 弹出的balance界面的字体会逐渐变小(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
56. CancelAll按钮背景改为透明色(盛俊杰) 移植安卓(盛俊杰) 2018-7-24
57. 修改密码增大验证码的输入框(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
58. 委托单选项要加上图片(陶德) 移植安卓(陶德) 2018-7-24
59. 登陆界面的密码标签修改(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-24
60. iOS点击添加自选股按钮出错(齐春友) 2018-7-24
61. 选择币种界面横线画的不对(齐春友) 2018-7-24移植安卓(齐春友) 2018-7-24
62. 注册时AppID服务端写死(盛俊杰) 2018-7-24
63. 真实登录成功连接到服务器（付鹏）2018-7-24
64. 编辑自选股按钮要换成图标(戴龙兵) 移植安卓(戴龙兵) 2018-7-25
65. 安卓打包apk 1.1.0.2（盛俊杰）2018-7-24

------iOS/Android升级17成功 1.1.0.2 (64项) 破记录一击:齐春友------

1. 自选股服务调整
2. 实现充值
3. 第二组用户第二次假币测试(周林,齐春友,盛俊杰)
4. 表格的单击跳转有问题
5. 批量注册80万个真实用户
6. 批量注册700万个真实用户
7. 两个成交列表不显示
8. 代码搜索可以保存搜索历史
9. K线的正确性和美化