**战略与战术**

1. **期货PC版(吴思杰)**
2. 投顾系统主导开发者1名当前水平低，但意愿大，立了牌坊，我来和李昊东一起开发，产品设计总体不变但随机应变，需要加快进度。
3. 无投顾版的PC端本周末应做好上线前准备，重提上线包括一系列的宣传工作、动员工作，因为之前“上线”一词在本公司犹如“狼来了”，目前在研发人员心中的定位正呈走低趋势，需要重新提升到应有的高度。具体做法建议：上线标准的逐项落实，管理层全面紧张起来。
4. Bug到达1000时需要聚餐提气，但是不上线不聚餐。
5. 需要嵌入K线图，这个现在要去思考。
6. 代码严重不规范，需要立即整改。
7. 到2018年9月3日，要求期货PC版上线。
8. 到2018年9月5日，要求期货投顾系统达到如下程度：两个期货PC客户端间可以收发聊天和两种弹幕，并且支持聊天记录的查询。
9. 弹幕控件修改。
10. 脚本对接聊天。
11. 搞个浮动层到最前端。
12. 把C#的界面接入到这个层中。
13. 为这个界面配置专门的处理类。
14. 丰富这个类的代码。
15. 部署对接服务，自动登陆。
16. 聊天记录的查询。
17. 如何保存好友
18. 如何发送回执
19. 发送持仓
20. 新人1名重点培养，必须成功。
21. **期货移动版(姚海凡)**
22. 要开产品讨论会，讨论一个阶段做一个阶段，不停的讨论，不停地落实到产品设计，思维和开发先行，文档后补。
23. 严格按照“产品讨论会确定界面和功能——孵化开发——产品丰富——UI介入——防寒品完善” 的流程进行开发。
24. 上述既定方针，咬牙也要坚持。
25. 到2018年9月5日，要求期货移动版iOS/Android达到如下程度：
26. 新的底部栏的设计架构，加上多个已有界面的嵌入。
27. 行情列表界面可以正常显示交易所分类信息、行情信息、品种分类，可调整交易所显示顺序，双击行情某行合约信息跳转到相应K线页面，长按行情某行合约信息，显示自选股和交易按钮。
28. 完成新的代码搜索界面，包含历史搜索记录。
29. 完成自选股的编辑界面。
30. 附带期货资讯数据爬取体系。
31. 新人2名重点培养，必须加强作用。
32. **期货后台(王正尧)**
33. 对于一个年轻的创业公司来说，后台交易是非常大的挑战，好在期货客户不多，不要迷信性能测试，稳定更重要。
34. 不建议移动端和桌面端共用后台，即使共用后台，相关接口也应该对移动端有标志，做更多的异常判断。因为移动端的连接断开的频率更高、异常的频率更高。
35. 5+3管理模式启动，要做到人人有活干，人人能干活。
36. 新人2名重点培养，必须成功。
37. **交易所移动版(齐春友) 开放参观**
38. 黑白色要见成果，要开始挑细节。
39. 交易所拖得太久了！要可用！可用！可用！
40. 模拟交易起来后把所有问题都改掉。
41. 提现功能要开始。
42. AppStore和GooglePlay要能用。
43. 到XXXX年XX月XX日，要求软件达到如下程度：。
44. **交易所网页版(A)**
45. App端一直不能站起来，希望web端能尽快站起来。
46. 到XXXX年XX月XX日，要求软件达到如下程度:。
47. 新人1名重点培养，必须成功。
48. **交易所后台(A)**
49. Web端的两个服务要进行合并。
50. 所有数据要落地。
51. 到XXXX年XX月XX日，要求软件达到如下程度:。
52. **链**

A需要提高管理能力，为链的开发赢得宝贵时间。

1. **组织**

带头沟通学习，系统化的科学化的学习，每天都要组织视频或口头的学习，各种的分享沟通。

管理学的学习，一天2集，每次10分钟，已看2集。

产品部区块链100问学习，一天10集，每次10分钟，直到学完，已看20集。