工作的经常性评价

2018年10月15日-2018年10月21日

1. 微信小程序的推销 满意 +付鹏
2. 趋势分析的推销 满意 +范哲铭
3. 建立手机号数据库 满意 +李恒波
4. 期货移动版的设计与开发 满意 +姚海凡
5. 期货PC版K线公式编辑的研发 满意 +范哲铭
6. 画线工具与其他商家对比 满意 +周亮超
7. 交易所集体测试的组织 满意 +王正尧
8. iOS扇形绘图 满意 +王云雷，李路辉
9. 期货新下单的移植 满意 +王云雷，李路辉
10. 全面修改项目名称 满意 +姚海凡
11. vue.js的推销 满意 +努尔东
12. 期货移动端截图 满意 +姚海凡
13. 新人的培训 满意 +李伟，盛俊杰
14. 商业方案评价 不满意
15. C++的websocket压力测试 不满意

管理工作和生产效率向前迈出一大步，在日常工作方面，本周合格的工作人员名单为姚海凡，齐春友，周林，盛俊杰，王蓉，范哲铭，在政治生态建设方面，明确表态希望成为软件业精英的有姚海凡，王正尧，齐春友，周林，产品部门的状况得到了拯救，并将进入上升通道，项目的活动情况如下：

1. oneusdt已经确定了基本的商业方案，正式开始着手实施，首先要进行选人，然后进行网页的设计，后台服务的搭建，抽奖系统的建立，对一些疑难技术问题要进行攻克。
2. 公司官网要尽快搭一个框架出来，要用崭新的设计理念。
3. 交易所移动端的测试得以正常展开，上线迫近，要求每天测试一次，测试出来的问题都要立即解决，中英文切换要尽快完成，授权齐春友通过向王总学习的方式把控产品质量，产品上线稳定运行的控制能力还不行，人员对产品的结构不清晰，要求每次出问题都要开会总结并发邮件解释。
4. 交易所网页端的美化正在进行，与之前相比有较大的进步，但各级重视程度还不够，要加强验收频率，并调动更大力量参与。
5. 期货PC版的美化工作的设计已经重启，效果基本可以接受，应尽快投入开发。
6. 期货PC版的K线相关，程序中已具备画线工具的基本功能，问题不大，进一步的设计即将成型，与其他商家对比的PPT已经完成，公式编辑功能已嵌入，可添加非常复杂的指标，K线形态切换和坐标轴设置已经嵌入，将继续添加缺口提示，分钟线倒计时和秒级及自定义K线周期。
7. 期货移动端首页及资讯的设计和实施已经完成，效果不错，将填充内容，新型下单已经嵌入iOS版，准备大规模的添加功能。期货移动端要尽快上架，重行情，重资讯，轻交易。
8. 市场营销的手机号数据库及录入程序已经建立，已添加手机号80多万个，准备开辟新的来源。
9. 开始崭新的培训方式，讲师每次找三个人进行讲解，不断重复讲解过程，每次讲解不得超过10分钟。
10. 对项目名称进行了全面修改，这项工作即将完成。
11. CTP简易接口的重构工作接近完成，matlab接口要立即投入商业。
12. 对CTP期权接口的研究已经开始。
13. 公司微信公众号和微信分享即将建立，准备开始发布文章。
14. 三个新人的培训与考核工作正在进行，三人都已通过。
15. 大幅度提高产品和技术招聘的岗位要求，甚至包括总监。
16. C++的websocket框架已经可以运行，已经可以进行压力测试。
17. Telegram的源码已经下载，等待研究工作的开始。

2018年10月22日-2018年10月28日

1. 公式编辑的设计 满意 +吴思杰
2. C++的websocket的64位版本 满意 +周林
3. 绘图框架的说明文档 满意
4. python推销 待评
5. 画线工具的设计 不满意
6. 期货PC版美化的设计 不满意
7. oneusdt开发 待评
8. iOS自动更新 待评
9. 积分系统 待评
10. 期货app发布 待评
11. matlab接口的开发 待评
12. 交易所美化的开发 待评
13. 公司主站的美化 待评
14. 微信链接分享 待评
15. 抽奖逻辑python 待评
16. 期货新下单 待评
17. 股票网格交易 待评
18. 增加手机号 待评
19. 交易所集体测试的组织 待评
20. 交易所中英文切换 不满意
21. 交易所集体测试问题修改 不满意
22. 交易所的测试case 不满意
23. 交易所网页版的设计与开发 不满意
24. 新人的任务安排 待评
25. 代码规范的抽查 待评

本周合格的人员名单为周林，姚海凡，齐春友，盛俊杰。

2018年10月29日-2018年11月4日

1. oneusdt的集中开发
2. matlab接口给客户使用
3. 新下单交易面板阶段性成果
4. 自选股改造和减少连接数
5. CTP交易数据改为本地计算
6. 期货PC版美化
7. 交易所网页端阶段性成果
8. 画线工具的设计及开发
9. 公式编辑的设计及开发
10. 期货移动端美化设计
11. 期货资讯数据
12. 交易所手势，短信，touchID，Google验证
13. 积分系统，可以充值获得积分。
14. 股票各种资讯的入库
15. 股吧评论数据库表
16. 简历数据处理
17. 手机号入库