2018年5月16日

经过一系列的准备工作，把烂尾项目重新拾起来，正式开始运作，本工作小组人数一直占少数，我每天都会写这个日记，然后将它提交给王总查看，我现在主要是管理机构，重点监督大家的工作和进度。

盛俊杰：不满意，处于初级阶段，懂得东西还太少，操作也不熟练，但愿意接受训练，提升很快，学习态度还是非常好的，路线观点非常的正确，性格还不错，未来是有前途的，开启特殊培养通道，亲授各种战术战法。

齐春友：不满意，工作时间要更加用力才对，对自己不够狠，对产品不上心，要主动往上面想，当务之急是要尽快落地成通达信文件，然后去对接MD，把分钟线，小时线，日月周线都显示出来，要尽快。什么叫对产品上心，就是不能只是被动完成任务，而是要主动发掘项目中未完成的内容，要主动替王总和我想，主动发现可能产生的风险点。

周林：不满意，等撮合等的心慌慌，王总也心慌慌，强迫症太严重，对自己不够狠，对于抗压能力这个职场最重要的能力完全没有得到锻炼。

项目的运作逐步转向正规化，就是分工明确，职责清晰，我和姚总，谭锋组，王云雷组，每个组，每个人的职责都已经非常明确，工作都已经落实下去，得以顺利开展，接下来对每个人的专门事项都需要一一的明确。作为负责人，我的一系列动作是层层加码的，做事就需要强力，只有强力的手腕才能把大事做成。

周林的撮和交易项目的职责需要明确

1.负责撮合交易项目的开发，上线和维护工作，有较强的责任感和危机感。

2.对撮合交易项目的进度负责，制定开发计划，严格执行计划，定期或不定期的汇报项目的进展情况。

3.对撮合交易项目的功能负责，要积极满足产品的各种需求。

4.对撮合交易项目的性能效率负责，各项指标要达到值得信任的级别。

5.对撮合交易项目的安全性，稳定性，健壮性负责，出现交易问题后务必第一时间解决。

6.出具和撮合交易项目相关的文档，包括API列表，流程说明图，要积极配合与他人的对接。

7.上述职责一经确定，必须坚决执行，纳入重点考核，未经王总批准，不得随意降低要求。

工作计划

1.分钟线，小时线，日，月，周线都能显示到安卓上。

2.TD要同BICService实现代码的对接。

3.MD要同BICService实现代码的对接。

4.安卓上的自选股操作和显示。

5.安卓上第一个Tab页的行情有比较美观的效果。

2018年5月17日

整个开发节奏还是没有完全正常展开，这个阶段比较特殊，人员组成也非常复杂，很难用简单的流程来进行操作，通过一系列的编排和运作，能很快度过，不可以界面已经搞好了，已经有些行情，随便搞搞就能成的心态来应对这个项目，而是需要强力的管理，不管肯定完蛋，需要投入大量的劳动，要投入大量的思考，投入强力的人员，每天要完成更多的工作，要以非常务实的方式来完成这个项目。

盛俊杰：满意度低，TD已经对接BICService的代码，进行全面测试，大多数接口都通畅，码表和资金，撤单接口尚未调通，完成内容太少。

齐春友：满意度低，MD已经对接BICService的代码，进行全面测试，行情API畅通，客户端已经能显示日线，完成内容偏少。

周林：满意度低，协助了TD和MD的对接，修改了协议，完成内容太少。

1. 安卓上可以显示分钟线，小时线，每天的日线，分钟线要能够跑起来。
2. 行情接口要加个请求码表的接口，是主动请求的。
3. 客户端要对接交易，显示交易结果，要部署LordMT的服务端环境，包括行情，交易，java服务，LordMT代码要同期货业务分离，原期货代码中要去除一切交易所相关的内容。
4. 自选股，自己交易所的行情可以显示。
5. 马上要达成的目标就是客户端有行情，有K线，可以正常交易，可以操作自选股，这个是要马上达到的目标。

2018年5月18日

要少开长会，少进行长时间的讨论，一切要从简，以摸着石头过河为主，没必要弄太明白才开工，拉起来就干。现在进入夏季这个传统工作季了，在期货和交易所，区块链项目上，各位的工作量要大幅度的提高，节奏要加快，强度要有倍数的提高。不允许上来就说我没搞过，我没接触过，我们的工作就是要做没做过的事，解决没解决的问题。

到公司来上班工作，其实也是为别人服务，要有一颗为别人服务的心，没有这颗服务心，前途是不大的。

LordMT交易所项目已经同原来的项目完全分离，去除了期货的一切内容，单独立项，这个工作是由我进行的。

齐春友：满意度低但稍微提高，专业性还是有的，客户端已经有分钟线了，第一个行情页面的1，3，4，5页可以显示，MyCoin移植淘汇宝的代码，把直接连接交易所去掉，改成连接TDService。

盛俊杰：满意度低但稍微提高，正在对LordMT进行专项训练和修改，脑子还不错，对事物的理解到位，做事有专业性，不浮躁，有前途。

周林：不满意，行百里者半九十，比较的拖沓，管理难度还是非常大的。

本周总结下来就是：

1. 交易撮合方面，据说是有大部分的功能的，好不好用不知道。
2. TD已经是纯虚拟货币版了，撮合交易已经对接，但尚未进行客户端的测试。
3. MD日线和分钟线及行情已经有了，已经对接撮合交易，但还没有正式跑过。
4. 客户端方面，行情页，自选股有了，但自己的交易撮合代码没接入，K线页可以粗略显示K线，交易还没有对接。

那么就是要做这步工作，迅速的部署环境，客户端对接交易，几个图都能显示，只要到了这一步，手机上就能玩了，后边的开发就会顺利起来，下周就可以进入新的阶段，这项工作要全力展开。

另外，我们撮合交易的代码如何搞，这个需要商量一下。

2018年5月19日

今天是周六，昨晚解决淘汇宝问题住在公司，早上起来整理了一会交易所代码再走，把对冲的全部去掉了。LordMT的运行机制和期货的肯定不一样，应该不是成交回报和持仓回报为主，而是以持仓和持仓明细为主。仔细想了一下，这样子的团队搞这些东西，包括期货，都是九死一生，关键是风格不对，不符合互联网的风格，其本质就是都是羞于拿自己作品展示给别人，和过去开发时的风格都是相违背的。搞技术的有强迫症，搞产品的胆子小，过于谨小慎微，根本不懂先随便上线再堆积用户量，再优化更新这个最简单的方法，由于框架的存在有些人变的更懒了，更缩手缩脚了，这才是本质问题，这也是淘汇宝拖延的根本原因，后边期货也会出很大的问题。有很多人不想做一块内容，也不说，搞非暴力不合作，这样的人比比皆是，耽误了进程，尤其是那些得了点好处和表扬的。风格决定一切，在交易所，区块链这边，要把胆小的人，开玩笑的人从主要战斗序列中坚决移除，不再进行重用，搞到打杂单位去，要进行风格转换，不然是肯定要完蛋的。

2018年5月21日

经过向王总的讨教，弄清楚了交易所是以持仓为主，成交回报和委托回报只是一种历史记录，所以首先要把上传持仓给恢复了，紧接着是去持仓明细，非期货交易没有持仓明细一说。模拟撮合交易加第一腿，第二腿，LordMT这里也需要进行对应的修改，成交回报和委托回报都是用的代码1/代码2来进行保存， gaiaID暂时停止使用，期货字段不进行删除，而是增加，只是通讯结构后期优化。

周林：模拟撮合第一腿，第二腿重构。

盛俊杰：持仓的计算，需改模拟撮合协议。

齐春友：在封装易盛的柜台结构，没搞交易所。

由盛俊杰来负责环境的部署，客户端要能够连上登陆，行情，交易三个服务。

王总说，手续费按比例千分之二，买卖没有开平，持仓就是资金。

2018年5月22日

今天正式开始部署环境，行情部署在齐春友的电脑上，交易部署在盛俊杰的电脑上，模拟撮合部署在周林指定的服务器上，其他服务依旧在105上运行。

由盛俊杰在安卓客户端上连接测试各个服务，LordMT需要我大改一下，才能继续开发。LordMT再次删除了大量的代码，变的更加轻量级了，条件单，改价的机制同期货大不一样，也都去掉了，Android准备对接LordMT的交易，发发单看看情况，有没有bug，只看内存，不看数据库。

盛俊杰还是可以的，有天赋，又很理智，高考数学也接近120分，周林要是不作就好了，但这个毛病是没法改的，这几天和我的交流是所有人中最多的就是盛俊杰，我到楼上后点名要他坐我旁边。

2018年5月23日

周林做了安卓的原生登陆界面，还挺好看的，他说了，只要是原生的iOS和Android部分，他都愿意搞，盛俊杰要写个http的登陆服务，然后在安卓里调用这个登陆。今天要进一步删除LordMT和MyCoin的不必要代码，让程序变得更加轻量可维护。

周林的模拟撮合这个方案王总回来要看一看，就是他的撮合是要开户和往里充钱的，这多一层应该是很危险的，但我们充钱实际是充LordMT的，开户也是开LordMT的户。

现在客户端可以直接下单了，但是周林的接口还是有很多的问题。

2018年5月24日

我们交易所的码表需要再次确定一下，我们现在只交易，BTC，ETH，USDT，BIC，参考行情不需要K线，这项工作暂时白做了，浪费了时间，码表重复的情况下要以我们的为准。客户端第一个页面要能显示我们交易所的交易对子，以及日线和分钟线。LordMT成交回报，委托回报要能入库，改变的持仓要能够入库，程序启动时要拉过去的持仓，能够进行简易的登陆。交易界面要对接行情，原来的绑定买一卖一和图形的做法是不对的，需要进行修改。

2018年5月24日

持仓的上传，重新登陆时持仓的获取，资金不获取，只要new，十档行情及那个图的对接，K线文字太大处理。

如何充值，是不是利用出入金接口来充值，还是持仓修正。

环境分离，好让我在家开发，端口是13333-13342，iOS空项目要适时搭建。