2018年5月16日

经过一系列的准备工作，把烂尾项目重新拾起来，正式开始运作，本工作小组人数一直占少数，我每天都会写这个日记，然后将它提交给王总查看，我现在主要是管理机构，重点监督大家的工作和进度。

盛俊杰：不满意，处于初级阶段，懂得东西还太少，操作也不熟练，但愿意接受训练，提升很快，学习态度还是非常好的，路线观点非常的正确，性格还不错，未来是有前途的，开启特殊培养通道，亲授各种战术战法。

齐春友：不满意，工作时间要更加用力才对，对自己不够狠，对产品不上心，要主动往上面想，当务之急是要尽快落地成通达信文件，然后去对接MD，把分钟线，小时线，日月周线都显示出来，要尽快。什么叫对产品上心，就是不能只是被动完成任务，而是要主动发掘项目中未完成的内容，要主动替王总和我想，主动发现可能产生的风险点。

周林：不满意，等撮合等的心慌慌，王总也心慌慌，强迫症太严重，对自己不够狠，对于抗压能力这个职场最重要的能力完全没有得到锻炼。

项目的运作逐步转向正规化，就是分工明确，职责清晰，我和姚总，谭锋组，王云雷组，每个组，每个人的职责都已经非常明确，工作都已经落实下去，得以顺利开展，接下来对每个人的专门事项都需要一一的明确。作为负责人，我的一系列动作是层层加码的，做事就需要强力，只有强力的手腕才能把大事做成。最近的开发任务都是非常紧的，都关系公司的命运，关系到公司的生死，我会催的比较紧，每个人的工作量都要大幅度的提升，我只信任那些真正强力的人，能真正帮助到我的人，这个大家要做好心理准备。我们这个组合目前还是一个非常困难的组合，聚拢不了力量，是一盘散沙，就靠现在这个样子，不去改变和提高，这个项目100%是要失败的，不是失不失败的问题，是明年这个时候，后年这个时候也上不了线的。

周林的撮和交易项目的职责需要明确

1.负责撮合交易项目的开发，上线和维护工作，有较强的责任感和危机感。

2.对撮合交易项目的进度负责，制定开发计划，严格执行计划，定期或不定期的汇报项目的进展情况。

3.对撮合交易项目的功能负责，要积极满足产品的各种需求。

4.对撮合交易项目的性能效率负责，各项指标要达到值得信任的级别。

5.对撮合交易项目的安全性，稳定性，健壮性负责，出现交易问题后务必第一时间解决。

6.出具和撮合交易项目相关的文档，包括API列表，流程说明图，要积极配合与他人的对接。

7.上述职责一经确定，必须坚决执行，纳入重点考核，未经王总批准，不得随意降低要求。

工作计划

1.分钟线，小时线，日，月，周线都能显示到安卓上。

2.TD要同BICService实现代码的对接。

3.MD要同BICService实现代码的对接。

4.安卓上的自选股操作和显示。

5.安卓上第一个Tab页的行情有比较美观的效果。

2018年5月17日

整个开发节奏还是没有完全正常展开，这个阶段比较特殊，人员组成也非常复杂，不好用的，不能用的，难用的全部参杂的一起，很难用简单的流程来进行操作，通过一系列的编排和运作，应该能很快度过，不可以界面已经搞好了，已经有些行情，随便搞搞就能成的心态来应对这个项目，而是需要投入大量的劳动，大量的思考，投入强力的人员，每天要完成更多的工作。

盛俊杰：满意度15%，TD已经对接BICService的代码，进行全面测试，码表和资金，撤单接口尚未调通。

齐春友：满意度25%，MD已经对接BICService的代码，进行全面测试，行情API畅通，客户端已经能显示日线。

周林：满意度15%，协助了TD和MD的对接，修改了协议，完成了演示项目。

1. 安卓上可以显示分钟线，小时线，每天的日线，分钟线要能够跑起来。
2. 行情接口要加个请求码表的接口，是主动请求的。
3. 客户端要对接交易，显示交易结果，要部署LordMT的服务端环境，包括行情，交易，其他java服务还用老的，admin还用老的，LordMT代码要同期货业务分离，原证券代码中去除一切交易所相关的内容。
4. 自选股，自己交易所的行情可以显示。
5. MT4，MT5的研究要开始一下。