1. 整理期货PC版815上线内容(吴思杰)2018-08-06
2. 宣布期货PC版上线的八月风暴行动开始() 2018-08-06
3. [日常]交易所当日完成数达到50(A) 2018-08-06
4. [日常]期货PC版当日完成数达到50 (姚海凡) 2018-08-06
5. 交易所升级(A) 2018-08-06
6. [成就]交易所日常完成数创造新的纪录60(姚海凡) 2018-08-06
7. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-06
8. 招聘一名基层员工，负责产品开发 (姚海凡) 2018-08-07
9. [成就]交易所总完成数冲刺1000(齐春友) 2018-08-07
10. [活动]交易所总完成数突破1000庆祝活动(A) 2018-08-07
11. 交易所升级(姚海凡) 2018-08-07
12. 提出谭锋，王云雷两个开发小组长需要加强位置(A) 2018-08-07
13. [日常]期货PC版当日完成数达到50(王正尧) 2018-08-08
14. [成就]期货PC版日常完成数创造新的纪录64(王正尧) 2018-08-08
15. [日常]交易所当日完成数达到50(姚海凡) 2018-08-08
16. 交易所升级(齐春友) 2018-08-08
17. 期货iOS/Android开发立项 (姚海凡) 2018-08-08
18. 提议和落实每当软件上线时新人必须在岗(A)意2018-08-09
19. 交易所升级(齐春友) 2018-08-09
20. [日常]期货PC版升级(A) 2018-08-09
21. 落实交易所本周六日需要加班(A) 2018-08-10
22. 提出期货PC版本周六需要加班(吴思杰) 2018-08-10
23. 落实期货PC版本周六需要加班(A) 2018-08-10
24. [日常]交易所当日完成数达到50(齐春友) 2018-08-10
25. 交易所升级(齐春友) 2018-08-10
26. 落实周六加班完成目标(A) 2018-08-11
27. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-11
28. [日常]交易所当日完成数达到50(齐春友) 2018-08-13
29. [成就]期货PC版日常完成数创造新的纪录83(姚海凡) 2018-08-13
30. [日常]期货PC版当日完成数达到50(姚海凡) 2018-08-13
31. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-13
32. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-14
33. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-15
34. 期货落实单独的测试服务器(王正尧) 2018-08-15
35. 期货PC版界面拖拉布局功能(姚海凡) 2018-08-17
36. 期货组落实文华App的安装(姚海凡) 2018-08-17
37. 期货PC版落实精致美观界面(王正尧) 2018-08-17
38. 期货PC版落实交易功能达标(A) 2018-08-17
39. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-16
40. 落实MySQL，MongoDB和Redis的备份方案(姚海凡) 2018-08-17
41. 落实交易所服务端改64位(齐春友) 2018-08-17
42. 期货PC版升级(吴思杰) 2018-08-20
43. 交易所落实web版手机适配先上，包含行情，交易，资金界面(齐春友)
44. 交易所落实模拟交易测试(齐春友)
45. 交易所落实提现功能
46. 交易所移动端落实首页的完成(齐春友)
47. 落实360检测流程(王正尧)
48. 招聘一名基层员工(王正尧)
49. 落实交易所K线页面架构形式(齐春友)
50. 期货移动端落实第一阶段(姚海凡)
51. 落实期货PC版登陆界面小键盘(姚海凡)
52. 落实蛋蛋的第一阶段验证开发(陶德)
53. 落实期货PC版新的安装卸载更新(陶德)
54. 落实期货PC版表格的自动适应(王正尧)
55. 落实期货PC版可以选择主站(姚海凡)
56. 落实期货PC版可以注销或切换账户(吴思杰)
57. 落实期货服务端的状态检查功能(齐春友)
58. 落实期货PC版前端风险提示(王正尧)
59. 落实期货PC版声音提示功能(吴思杰)
60. 落实期货行情多个源的对接
61. 落实200个账户的申请和并行测试(陶德)